PLAN DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.

| VERSIÓN | FECHA | PREPARADO POR |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/09/2025 | Sergio Castaño Daniel Dávila Jhonatan Escobar Jenny Ríos |

Tabla de Contenido Plan de Pruebas de Integración

1. Introducción.	2

2. Alcance del Plan de Pruebas.	2

2.1 Módulos incluidos en las pruebas:	2

2.2 Funcionalidades excluidas:	3

3. Objetivos de las Pruebas.	3

4. Estrategia de Pruebas.	3

5. Criterios de Aceptación y Rechazo.	4

5.1 Criterios de Aceptación:	4

5.2 Criterios de Rechazo:	4

6. Entornos de Prueba.	4

6.1 Entorno de Desarrollo:	4

6.2 Configuración específica:	5

7. Roles y Responsabilidades.	5

8. Casos de Prueba.	5

8.1 Anexo Diseño Casos de Prueba.	9

9. Cronograma y Seguimiento.	9

9.1. ESCENARIO DE LAS PRUEBAS.	9

9.2. ORDEN DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS.	10

# 1. Introducción.

Este plan de pruebas de integración tiene como objetivo validar la funcionalidad, usabilidad, seguridad y rendimiento del sistema EventSoft, una aplicación web desarrollada en Django para la gestión integral de eventos de divulgación del SENA. El sistema permite la administración completa del ciclo de vida de los eventos, desde su creación hasta la certificación final, involucrando múltiples roles de usuario con permisos específicos.

La validación incluye el correcto funcionamiento del sistema de autenticación multi-rol, la gestión de invitaciones por código, el proceso de evaluación y calificación, la generación automática de certificados, el envío de notificaciones por correo electrónico y la integridad de los datos almacenados en MySQL. Este plan asegura que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, garantizando una experiencia de usuario fluida y segura para todos los actores involucrados.

# 2. Alcance del Plan de Pruebas.

## 2.1 Módulos incluidos en las pruebas:

- Sistema de autenticación y gestión de usuarios multi-rol.

- Gestión de códigos de invitación para administradores de eventos.

- Creación, configuración y administración de eventos.

- Proceso de inscripción de asistentes con validación de pagos.

- Sistema de invitaciones y preinscripción de expositores y evaluadores.

- Proceso de aprobación/rechazo de expositores.

- Gestión de instrumentos de evaluación y calificaciones.

- Generación y personalización de certificados.

- Sistema de notificaciones informativas y también más personalizadas por medio de correos electrónicos.

- Carga y descarga de archivos (programaciones, memorias, documentos técnicos).

- Panel administrativo de Django para gestión de superusuarios, en donde en dicho panel se hace la creación del rol con más autoridad del evento: el Super Admin.

- Integración con la base de datos MySQL.

## 2.2 Funcionalidades excluidas:

- Pruebas de carga y estrés del servidor

- Pruebas de seguridad penetration testing

- Integración con sistemas externos al SENA

- Funcionalidades de backup y recuperación de datos

# 3. Objetivos de las Pruebas.

- Funcionalidad: Verificar que cada rol pueda ejecutar sus funcionalidades asignadas sin errores, validando el flujo completo desde el registro hasta la certificación.

- Integración: Asegurar la correcta comunicación entre los módulos de Django, la base de datos MySQL y el sistema de envío de correos SMTP.

- Seguridad: Validar que las restricciones de acceso por rol funcionen correctamente y que no existan vulnerabilidades en la autenticación.

- Usabilidad: Confirmar que las interfaces son intuitivas y accesibles para todos los tipos de usuario.

- Integridad de datos: Verificar que la información se almacene, actualice y consulte correctamente en todos los modelos.

- Comunicación: Validar el correcto envío de notificaciones, códigos QR y certificados por correo electrónico.

- Flujos de trabajo: Asegurar que los procesos de negocio se ejecuten según las reglas establecidas (aprobaciones, cambios de estado, generación automática de códigos).

# 4. Estrategia de Pruebas.

Enfoque principal: Pruebas funcionales basadas en historias de usuario, ejecutadas de forma secuencial siguiendo el flujo natural del sistema.

Tipos de prueba:

- Pruebas de integración: Validación de la interacción entre Django, MySQL y servicios de correo.

- Pruebas funcionales: Verificación de cada historia de usuario por rol específico.

- Pruebas de flujo de trabajo: Validación de procesos end-to-end que involucran múltiples roles.

- Pruebas de interfaz: Verificación de formularios, validaciones y navegación.

- Pruebas de base de datos: Validación de integridad referencial y transacciones.

Metodología: Ejecución manual de casos de prueba siguiendo los 18 pasos definidos, con registro detallado de resultados y evidencias mediante un informe de resultados de estos mismos pasos.

# 5. Criterios de Aceptación y Rechazo.

## 5.1 Criterios de Aceptación:

- Todas las funcionalidades definidas en las historias de usuario se ejecutan sin errores críticos.

- Los flujos de trabajo se completan exitosamente de principio a fin.

- Los datos se almacenan correctamente en la base de datos MySQL.

- Las notificaciones por correo se envían y reciben correctamente.

- Los archivos se cargan y descargan sin corrupción.

- Los códigos QR y certificados se generan con el formato correcto.

- Las validaciones de seguridad por rol funcionan adecuadamente.

- La interfaz es responsiva y accesible desde diferentes navegadores.

## 5.2 Criterios de Rechazo:

- Errores críticos que impidan el funcionamiento de una funcionalidad principal.

- Fallas en el sistema de autenticación o autorización de datos.

- Imposibilidad de enviar notificaciones por correo.

- Generación incorrecta de códigos o certificados.

- Interfaces no funcionales o con errores de usabilidad graves.

# 6. Entornos de Prueba.

## 6.1 Entorno de Desarrollo:

- Sistema Operativo: Windows/Linux/macOS (según el desarrollador).

- Base de datos: MySQL 8.0+ con el cliente gráfico MySQL Workbench.

- Servidor web: Django Development Server (puerto 8000).

- Python: Versión 3.12+.

- Framework: Django 5.2.

- Navegadores de prueba: Chrome, Firefox, Edge, Brave (últimas versiones).

- Correo: Configuración SMTP Gmail para envío de notificaciones, códigos QR, certificados e informaciones sobre preinscripciones.

## 6.2 Configuración específica:

- Base de datos: eventsoft_prueba en localhost:3307.

- Archivos media almacenados localmente en directorio /media.

- Instalación global de dependencias Python (sin entorno virtual).

- Panel administrativo Django habilitado para superusuario.

# 7. Roles y Responsabilidades.

| Responsable del Plan | Equipo de Desarrollo | Product Owner |
| --- | --- | --- |
| Sergio Castaño Sánchez. Creación del Anexo de Casos de Prueba y documentación de las mismas. | Daniel Alejandro Dávila Aguirre. Jhonatan Escobar Palacio. Jenny Paola Quintero Ríos. Corrección de errores identificados durante las pruebas, mejoramiento de información en la creación del plan de pruebas, llevando a cabo un orden de ejecución para realizar la documentación. | Andrés Julián Valencia. Validación de criterios de aceptación y aprobación final de la documentación presentada. |

# 8. Casos de Prueba.

Orden de ejecución de las pruebas de integración a realizarse, junto con un anexo el cual contiene el diseño de estos casos de prueba de manera más detallada.

Paso 1.

Super Admin.

En este paso el Super Admin genera y configura códigos de acceso para administradores de eventos con restricciones específicas. Además, suspende o cancela códigos cuando sea necesario. Por último, crea áreas y categorías para la plataforma.

Paso 2.

Administrador de Evento.

El siguiente paso está a cargo del Administrador de Evento, el cual crea nuevos eventos con información completa, configura características como cupos y costos, edita datos cuando sea necesario y cancela eventos si es requerido.

Paso 3.

Super Admin.

El Super Admin se encarga de desempeñar este siguiente paso, recibiendo notificaciones de nuevos eventos, visualizando listados de eventos activos, accediendo a información detallada, publicando eventos en el sitio web, obteniendo estadísticas y gestionando el contenido del portal.

Paso 4.

Visitante Web.

El Visitante visualiza eventos próximos, aplica filtros de búsqueda, accede a información detallada, se registra en eventos, anexa soportes de pago y comparte información del evento.

Paso 5.

Asistente.

El Asistente recibe comprobante de inscripción y clave de acceso, obtiene notificaciones a su correo, consulta programación, cancela inscripciones, recibe certificados y descarga memorias del evento.

Paso 6.

Administrador de Evento.

En otras de sus funcionalidades, el Administrador de Evento habilita/deshabilita inscripciones por tipo de usuario, valida comprobantes de pago, genera códigos QR, verifica información de inscritos y hace consultas de estadísticas de participación.

Paso 7.

Expositor.

El Expositor comienza por realizar la preinscripción individual o grupal con código de invitación, modifica o cancela su preinscripción, recibe notificaciones de admisión o no admisión, y en caso de ser admitido obtiene clave de acceso y QR de ingreso.

Paso 8.

Evaluador.

El Evaluador ejecuta su preinscripción con código de invitación, modifica o cancela su preinscripción, recibe notificación de admisión o no admisión, y en caso de ser admitido obtiene clave de acceso y QR de ingreso.

Paso 9.

Administrador de Evento.

En esta ocasión, el Administrador de Evento revisa documentación de postulantes, valida cumplimiento de requisitos, y aprueba o rechaza inscripciones de expositores y evaluadores con notificaciones automáticas.

Paso 10.

Administrador de Evento.

El Administrador de Evento en este paso carga la programación detallada del evento y envía notificaciones personalizadas a diferentes grupos de usuarios de forma masiva o selectiva.

Paso 11.

Administrador de Evento.

En este paso, el Administrador de Evento gestiona el instrumento de evaluación, visualiza tabla de posiciones con puntajes de expositores y accede al detalle de calificaciones por criterio y evaluador.

Paso 12.

Administrador de Evento.

En otra de sus funciones, el Administrador de Evento configura datos de certificados, previsualiza diseños, emite certificados personalizados por rol y envía automáticamente por correo electrónico.

Paso 13.

Administrador de Evento.

En sus últimas funcionalidades, el Administrador de Evento carga la información técnica y memorias del evento, hace consultas de estadísticas relevantes y cierra formalmente el evento para depurar información.

Paso 14.

Expositor.

Una vez aprobado, el Expositor visualiza la programación del evento, consulta actividades específicas, accede a información de perfil, revisa información técnica y consulta instrumentos de evaluación.

Paso 15.

Evaluador.

En este paso, el Evaluador ya estando aprobado, consulta programación y actividades asignadas, recibe notificaciones del evento, revisa datos de perfil y accede a información detallada de expositores y proyectos.

Paso 16.

Evaluador.

En otra de sus funciones, el Evaluador gestiona ítems de instrumentos de evaluación siempre y cuando haya sido autorizado, carga información técnica, califica expositores y proyectos, consulta tabla de posiciones y revisa calificaciones emitidas.

Paso 17.

Expositor.

En sus últimas funcionalidades, el Expositor recibe certificados de participación y premiación, consulta calificaciones detalladas con observaciones, obtiene notificaciones del evento y descarga memorias.

Paso 18.

Evaluador.

En sus últimas funcionalidades, el Evaluador recibe certificado de evaluador por correo electrónico y accede a descarga de memorias del evento para consulta posterior.

## 8.1 Anexo Diseño Casos de Prueba.

También se adjunta un documento, el cual representa el anexo del Diseño de Casos de Prueba de manera más detallado.

# 9. Cronograma y Seguimiento.

## 9.1. ESCENARIO DE LAS PRUEBAS.

Para cumplir con los objetivos planteados deben existir las siguientes validaciones dentro de las Pruebas de Integración.

Para las Pruebas de Integración se debe comprobar que:

- Sistema de autenticación multi-rol: Verificación de login con diferentes roles, validación de permisos específicos y gestión de sesiones activas.

- Integración Django-MySQL: Correcta comunicación entre el framework y la base de datos, integridad de transacciones y consistencia de datos.

- Sistema de notificaciones por correo: Configuración SMTP funcional, envío automático de códigos de invitación, certificados y notificaciones de eventos.

- Gestión de archivos multimedia: Carga, almacenamiento y descarga de documentos, imágenes QR, certificados y memorias de eventos.

- Flujos de trabajo integrados: Funcionamiento completo de procesos que involucran múltiples roles, desde la creación de eventos hasta la certificación final.

- Panel administrativo Django: Integración correcta para la gestión de superusuarios y configuraciones del sistema.

Las métricas de funcionalidad e integración a validar son las siguientes:

- Flujos de trabajo completos: Desde el registro hasta la certificación.

- Integridad de datos: Consistencia entre módulos.

- Sistema de comunicaciones: Envío y recepción de notificaciones.

- Seguridad por roles: Restricciones de acceso funcionando.

- Generación automática: Códigos QR y certificados.

## 9.2. ORDEN DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS.

Las pruebas se llevarán a cabo de la siguiente forma:

Secuencias de pasos para la Configuración Inicial del Sistema.

Configuración del entorno Django con MySQL y verificación de conexión a base de datos.

Creación del superusuario Django y configuración del Super Admin inicial.

Configuración de áreas, categorías y parámetros base del sistema.

Secuencias de pasos para la Gestión Administrativa.

Ejecución de proceso de generación y gestión de códigos de invitación para administradores de eventos.

Creación de eventos por parte del Administrador de Evento y validación por Super Admin.

Configuración de características del evento y habilitación de inscripciones.

Secuencias de pasos para el Registro y Participación.

Ejecución del proceso de registro de visitantes web como asistentes con validación de pagos.

Gestión de invitaciones y preinscripciones de expositores y evaluadores.

Proceso de aprobación/rechazo con generación automática de claves de acceso y códigos QR.

Secuencias de pasos para la Evaluación y Certificación.

Configuración de instrumentos de evaluación y calificación de expositores y sus proyectos.

Generación y personalización de certificados por tipo de expositor.

Cierre del evento y gestión de memorias para descarga.